## Slide 1
일정 | 
< 2월 > | 
1차 팀 구성, 지도 교수 선정 및 신청서 제출 | ~ 2월 28일
< 3월 > | 
2차 팀 구성 | 3월 3일
최종 주제 선정 및 프로젝트 시나리오 구성 | ~ 3월 15일
실행 계획서 작성 및 제출, 프로젝트 제작 시작 | ~ 3월 17일
깃허브 설정, 계약 퀴즈 고안, 기본적인 씬 제작 | ~ 3월 22일
주간회의록 업데이트 시작 | 3월 22일 ~
실제 방 촬영 | 3월 24일
프로젝트에 쓰일 핵심 에셋 구매 | 3월 25일
유니티에서 방 제작 시작(애니메이션 및 방 인테리어 등 – 수정, 시험 기간 포함) | 3월 28일 ~ 4월 24일

## Slide 2
< 4월 > | 
샤워기, 냉장고, 화장실 등 애니메이션 제작 완료 | ~ 4월 4일
중간보고서 작성 | 4월 8일
중간보고서 수정 및 제출 | 4월 13일 ~ 15일
가구 파티클 및 애니메이션 수정 및 추가(+ 사운드 변경 완료) | 4월 11일 ~ 5월 1일
시험 기간 | 4월 18일 ~ 24일
프로젝트 설계도 제작 및 수정 | 4월 27일
하자 제작 및 배치 | 4월 27일 ~ 5월 4일
< 5월 > | 
방 설계도 제작 시작 및 완료 | 5월 1일 ~ 5월 4일
실제 방 추가 촬영 | 5월 2일 ~ 5월 6일
PPT 제작 시작 | 5월 2일 ~
퀴즈 문제 다시 제작 및 퀴즈 씬 제작 | 5월 2일 ~ 5월 4일
테스트 문서 제작 | 5월 5일
설계문서 제작 | 5월 8일
일정표 및 주간회의록 수정 | 5월 9일
PPT 제작 / 포스터 / 시연동영상 녹화 및 결과보고서 작성 | ~ 5월 24일
결과보고서 제출 | 5월 27일
결과발표회 | 5월 31일

## Slide 3: https://github.com/jangho1016/2022_1_CapstoneDesign